Table 10 Performance comparison of scheduling strategies across varying project scales

| Test Problem Set | Strategies | Avg. | Med. | Std. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LOB | 204.64 | 214 | 30.62 |
|  | FA | 166.91 | 175 | 35.35 |
|  | FA-IS | 134.80 | 148 | 44.53 |
| B | LOB | 392.99 | 393 | 58.76 |
|  | FA | 344.41 | 345 | 86.89 |
|  | FA-IS | 281.40 | 278 | 74.78 |
| C | LOB | 632.05 | 643 | 75.20 |
|  | FA | 561.89 | 537 | 114.77 |
|  | FA-IS | 503.90 | 452 | 135.79 |
| D | LOB | 800.26 | 802 | 144.52 |
|  | FA | 673.11 | 678 | 162.87 |
|  | FA-IS | 605.31 | 589 | 164.20 |
| E | LOB | 850.80 | 829 | 254.21 |
|  | FA | 713.16 | 689 | 179.67 |
|  | FA-IS | 656.42 | 649 | 193.38 |